附件3

**《漓江学院模拟面试系统》**

**项目实施过程材料以及进度安排表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 实际进展情况 | 主要负责人员 |
| 2018年06月中至2018年07月中 | 对项目进行可行性研究讨论以及技术开展学习。 | 全体 |
| 2018年07月底至2018年08月底 | 明确项目的功能，以及技术的支持度，团队的技术提升。 | 全体 |
| 2018年09月初至2018年10月底 | 对项目进行界面总体设计、功能概要设计以及市场调研。 | 全体 |
| 2018年11月初 | 形成《田野调研报告》（详见附件2） | 朱名康 |
| 2018年11月中至2019年12月底 | 根据项目各个功能模块开始编码和设计；初步设计完成项目界面与简单功能实现。 | 吴美玲、朱名康、王永康 |
| 2019年01月初至2019年03月底 | 根据项目各个功能模块进行优化编码，形成数据库、接口与前端的交互等主要工作。 | 张文秋、朱名康、王永康、吴美玲 |
| 2019年04月初至2019年04月底 | 进行项目测试，测试功能的完整性。 | 赖静瑶、吴美玲 |
| 2019年05月初 | 进行系统最后测试以及修改。 | 朱名康、张文秋、吴美玲、王永康 |
| 2019年05月中 | 撰写项目相关文档，文档包括《项目实施过程材料以及进度安排表》（详见附件3）、大创项目结题验收报告 | 吴美玲 |
| 2019年5月中 | 撰写《项目开发文档》（详见附件1）。 | 全体 |